（様式第７号）

　　　　　　　　　　　　業務実施スケジュール

|  |
| --- |
| 新ごみ処理施設建設事業 |
| 基本構想の策定にあたっては、下表のとおり、各会議等において協議・報告を行いながら作業を進める予定とする。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 会議名 | 開催予定時期 | 会議の内容 | | 新ごみ処理施設基本構想検討委員会 | １か月に1から２回程度 | 基本構想の検討、作成、作成部分の報告  9月に管理者へ提言 | | 理事者会 | ７月、１０月 | 作成部分の中間報告  基本構想検討委員会の提言を受け、基本構想決定 | | 組合議会 | ７月、１０月 | 作成部分の中間報告  １０月に策定報告 |   　基本計画の策定にあたっては、下表のとおり、各会議等において協議・報告を行いながら作業を進める予定とする。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 会議名 | 開催予定時期 | 会議の内容 | | 理事者会 | １０月、２月 | 作成部分の中間報告  基本計画決定 | | 組合議会 | １０月、２月 | 作成部分の中間報告  ２月に策定報告 |   事業方式可能性調査業務にあたっては、下表のとおり、各会議等において協議・報告を行いながら作業を進める予定とする。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 会議名 | 開催予定時期 | 会議の内容 | | 理事者会 | ７月、１０月、２月 | 作成部分の中間報告  最終報告は令和４年９月予定 | | 組合議会 | ７月、１０月、２月 | 作成部分の中間報告  最終報告は令和４年９月予定 | |

※　Ａ４版１枚以内に記載すること。