（様式第７号）

　　　　　　　　　　　　業務実施スケジュール

|  |
| --- |
| 新ごみ処理施設建設事業 |
| 　基本構想の策定にあたっては、下表のとおり、各会議等において協議・報告を行いながら作業を進める予定とする。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会議名 | 開催予定時期 | 会議の内容 |
| 新ごみ処理施設基本構想検討委員会 | １か月に1から２回程度 | 基本構想の検討、作成、作成部分の報告9月に管理者へ提言 |
| 理事者会 | ７月、１０月 | 作成部分の中間報告基本構想検討委員会の提言を受け、基本構想決定 |
| 組合議会 | ７月、１０月 | 作成部分の中間報告１０月に策定報告 |

　基本計画の策定にあたっては、下表のとおり、各会議等において協議・報告を行いながら作業を進める予定とする。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会議名 | 開催予定時期 | 会議の内容 |
| 理事者会 | １０月、２月 | 作成部分の中間報告基本計画決定 |
| 組合議会 | １０月、２月 | 作成部分の中間報告２月に策定報告 |

事業方式可能性調査業務にあたっては、下表のとおり、各会議等において協議・報告を行いながら作業を進める予定とする。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会議名 | 開催予定時期 | 会議の内容 |
| 理事者会 | ７月、１０月、２月 | 作成部分の中間報告最終報告は令和４年９月予定 |
| 組合議会 | ７月、１０月、２月 | 作成部分の中間報告最終報告は令和４年９月予定 |

　 |

※　Ａ４版１枚以内に記載すること。